Véhicule solaire de haute technologie

Rapport de commandite

Préparé par l’Équipe du véhicule solaire Éclipse II

Janvier 1997

# Nos partenaires

Plusieurs partenaires ont déjà joint leur soutien à nos ambitions.  Nous sommes fiers de les mentionner:

| Partenaire | Commandite |
| --- | --- |
| Ministère des Ressources naturelles Québec | Monétaire |
| Ministère des Ressources naturelles Canada | Monétaire |
| Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie Québec | Monétaire |
| L’École de technologie supérieure | Monétaire |
| Département de génie électrique | Emplacements et monétaire |
| Département de génie mécanique | Monétaire |
| Hydro-Québec | Monétaire |
| GREPCI - ÉTS | Pièces électroniques et monétaire |
| Enerquin Air | Soudure et découpe de l’aluminium |
| Akzo Nobel (division Sikkens) | Peinture du véhicule |
| L’Association des étudiants de l’ÉTS | Monétaire |
| Falko International | Fibre de carbone |
| Ministère de l’Éducation | Monétaire |
| Ministère des Transports Québec | Monétaire |
| Téléglobe | Monétaire |
| General Motors du Canada Limitée | Monétaire |
| GSM Production | Moulage de la coque |
| Armkem Inc. | Résine |
| Ciba-Geigy Canada Ltée | Résine |
| Multifor | PCB - circuits électroniques |
| Société J.B. Martin Ltée | Fibre de verre |
| Robert Transport | Transport du véhicule |
| Placeteco | Moulage du pare-brise |
| Plastiques Marcon Inc. | Pare-brise |
| Centre de Téléphone Mobile Limitée | Radios mobiles |
| Mine Louvicourt | Monétaire |
| Cambior | Monétaire |

# Les compétitions et expositions

Le Canada, les États-Unis, le Japon, l’Australie, la Suisse et la Grande-Bretagne sont les pays hôtes des principales compétitions.  Elles sont en général d'une distance variant de 500 à 3000 km.  Celles de plus de 1000 km mettent l’accent sur l’économie d’énergie et la fiabilité des véhicules, tandis que les compétitions plus courtes privilégient la vitesse maximale des véhicules.  Nous prévoyons participer à plusieurs compétitions et expositions nationales et internationales.  Voici une brève description de chacune d’entre elles:

- Sunrayce 1997, mai et juin 1997, États-Unis;

Indianapolis (IN) à Colorado Springs (CO), 1 800 km.

Cette compétition a lieu tous les deux ans.  Elle est d’envergure nord-américaine et regroupe les meilleures universités.  Le départ se fera à Indianapolis et pendant neuf jours, les véhicules solaires traverseront plusieurs villes importantes dont Colorado Springs, où aura lieu l’arrivée.

- Le salon Pepsi Jeunesse, Stade Olympique de Montréal;

Cette exposition se tiendra du 17 au 21 avril prochain. Ce rassemblement consacré aux jeunes réunit plus de 150 000 personnes chaque année.  Nous présenterons notre véhicule solaire et le fonctionnement de ce dernier.

- Expo-Science; Montréal;

La participation à cet événement est en cours de confirmation.

- Autres expositions sur le monde des transports, de la technologie et de l’environnement.

# Visibilité

L’impact d’un véhicule à énergie solaire auprès du public est considérable.  En plus de participer aux compétitions de véhicules à énergie solaire, Éclipse II s’est fait connaître dans les médias ainsi que dans diverses expositions.  Les différentes sorties que nous avons effectuées ont toujours provoqué de nombreux attroupements!

Honneurs

- Mentions « esprit d’équipe » et « meilleure conception des circuits », Canadian Solar Discovery Challenge, juin 1996;

- 22e place aux qualifications, Sunrayce 95, juin 1995;

- 37e place au classement général, Sunrayce 95, juin 1995;

- Gala Énergia 1995, 3e prix catégorie « Projet étudiant », distinction remise par le ministre des Ressources naturelles, M. François Gendron.

Médias

- Science-Friction, Télé-Québec, septembre 1996, reportage sur le génie électrique;

- À toute allure, Télé communautaire, septembre 1996, reportage sur notre véhicule solaire;

- Le Petit Journal, août 1996, reportage sur Éclipse II;

- Le bulletin des Jeunes, août 1996, reportage sur notre véhicule solaire;

- Le TVA Édition 18 heure, TVA Montréal, juin 1995, reportage sur les essais du véhicule, piste d’essais de véhicules routiers à Blainville, Québec;

- SRC Bonjour, Société Radio-Canada, juin 1995, entrevue de notre représentant M. Alain Huard sur la participation d’Éclipse à la course Sunrayce 95;

- Canal Famille, capsule scientifique portant sur notre véhicule à énergie solaire.  Diffusion à de nombreuses reprises (automne 1995).

Expositions

- Salon international de l’automobile de Montréal 1995, exposition informative sur un véhicule à énergie solaire (stand d’Hydro-Québec);

Expo-Science 1995, Rimouski, exposition sur différents moyens de transport.

# Budget et échéancier de la réalisation du projet

Un projet, comme celui de bâtir un véhicule propulsé à l’énergie solaire, demande beaucoup de ressources financières.  Une partie de la planification du projet implique la réalisation d’un budget.  Voici donc les grandes lignes de ce budget de l’année 1996-97:

| Catégorie |  | Dépenses prévues | Dépenses effectuées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Composantes mécaniques | 30 500 $ | 28 450 $ |
| Véhicule | Composantes électriques | 14 500 $ | 10 720 $ |
|  | Essais préparatoires | 350 $ | 120 $ |
|  | Dépenses diverses | 500 $ | 290 $ |
| Compétitions | Canadian Solar Discovery Challenge 96 | 1950 $ | 1740 $ |
| et expositions | Salon Pepsi Jeunesse 97 | 100$ | 0 $ |
|  | Sunrayce 97 | 4000$ | 0 $ |
| TOTAL |  | 51 900 $ | 41 320 $ |

Une importance capitale est accordée dans la planification du temps.  Nous avons donc effectué un échéancier permettant de mettre le projet à terme.

| Tâches |  | Ja 05 | Ja 12 | Ja 19 | Ja 26 | Fe 02 | Fe 09 | Fe 16 | Fe 23 | Mr 02 | Mr 09 | Mr 16 | Mr 23 | Mr 30 | Av 06 | Av 13 | Av 20 | Av 27 | Ma 04 |  | Jn 15 | Jn 22 | Jn 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Power Tracker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chargeur à batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laminage cellules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volant, auxiliaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télémétrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Essais du véhicule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expositions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compétition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# La commandite

Vous trouverez dans les prochaines pages de ce rapport les nombreux avantages que l’Équipe du véhicule solaire Éclipse II vous offre.  Afin de s’adapter à vos besoins et intérêts, nous avons conçu deux méthodes de commandites. À noter que vous pouvez prendre l’une ou l’autre de ces méthodes ou une combinaison des deux.

La première méthode, présentée à la page suivante, est une offre de commandite complète avec un choix de catégorie.  Nous en avons établi cinq avec un tarif précis et vous pouvez donc prendre celle qui convient le plus à vos visés publicitaires.

La seconde méthode, présentée en page 11, consiste en une série d’options à « édition limitée », c'est-à-dire que très peu d’entreprise peuvent obtenir la même.  Ceci vous donne donc l’exclusivité d’un produit ou d’un emplacement publicitaire.  Également, nous vous offrons la possibilité de mettre à votre disposition notre véhicule à énergie solaire pour une journée.

Voici donc ce que vous pouvez obtenir en vous associant avec Éclipse II:

# La commandite par catégorie

Veuillez prendre note que les avantages des catégories supérieures comprennent ceux des catégories inférieures.  Par exemple, pour la catégorie 4, on retrouve également les avantages des catégories 3, 2 et 1.  Seule l’avantage « logo sur le véhicule » correspond uniquement à votre catégorie.

## CATÉGORIE 1  (500 à 1 000 $)

- Logo sur le véhicule

Le logo de votre entreprise apposé sur le véhicule solaire dans la zone 1.  Voir le schéma en page 10 pour plus de détails.

- Logo sur les véhicules de transports

Le logo de votre entreprise affiché sur les véhicules de transport dont la camionnette et la remorque.  Le logo est donc visible lors des nombreux déplacements de l’Équipe.

- Invitation au cocktail d’inauguration

Nous organisons un cocktail d’inauguration du véhicule solaire Éclipse II au printemps prochain.  Tous nos partenaires y seront invités.

- Photo du véhicule

Nous vous ferons parvenir une photo de notre véhicule solaire.

## CATÉGORIE 2  (1 500 $)

- Logo sur le véhicule dans la zone 2

Le logo de votre entreprise apposé sur le véhicule solaire dans la zone 2.  Voir le schéma en page 10 pour plus de détails.

- Nom de la compagnie sur notre site internet

Le nom de votre compagnie apparaîtra sur notre site officiel internet (adresse en annexe à ce document), accessible partout dans le monde.

- Nom de la compagnie dans les documents promotionnels

Les documents promotionnels produit par notre équipe inclura le nom de votre entreprise.  Par exemple, le rapport que vous avez entre les mains.

- Mention dans les journaux internes de l’ÉTS

Nous ferons paraître le nom de votre entreprise dans les journaux suivants:  Virages (parution interne) et Écho Tech (parution dans le réseau des Universités du Québec).

## CATÉGORIE 3  (2 500 $)

- Logo sur le véhicule dans la zone 3

Le logo de votre entreprise apposé sur le véhicule solaire dans la zone 3.  Voir le schéma en page 10 pour plus de détails.

- Logo et hyperlien de la compagnie sur notre site internet

En plus d’avoir le nom de la compagnie sur notre site officiel internet, vous aurez également la possibilité d’afficher votre logo en première page ainsi qu’un hyperlien avec votre site, le cas échéant.

- Logo affiché lors d’expositions

Lors des expositions auxquelles le véhicule solaire Éclipse II participe, vous aurez le logo de votre entreprise affiché en premier plan.  À noter que seul les commanditaires ayant cette catégorie (et par conséquent également ceux ayant une catégorie supérieure) auront leur nom affiché.

- Logo apposé à l’intérieur de la pochette des commandites

Nous apposerons un autocollant fourni par l’entreprise à l’intérieure de toutes les pochettes de l’École de technologie supérieure dont vous avez en main.  Les envois de demande de commandites aux autres organismes suivant l’acceptation de votre commandite porteront le logo de votre entreprise.

- Invitation aux événements spéciaux

Nous vous ferons parvenir une invitation aux expositions auxquelles nous participerons.

## CATÉGORIE 4  (5 000 $)

- Logo sur le véhicule dans la zone 4

Le logo de votre entreprise apposé sur le véhicule solaire dans la zone 4.  Voir le schéma en page 10 pour plus de détails.

- 1 journée devant l’entreprise

Vous aurez la possibilité d’obtenir le véhicule solaire pour une journée.  Pour des raisons de sécurité, le véhicule doit cependant demeurer statique.

- Logo présent dans les documents promotionnels

- En plus d’inclure le nom de votre entreprise, les documents promotionnels produit par notre équipe inclura aussi le logo de votre entreprise à des endroits très visibles.

- Remerciements publics

Lorsqu’un membre de l’équipe prend la parole devant un public lors de tous événements, nous remercierons votre entreprise de votre généreuse participation.

- Billets aux événements spéciaux

Si disponibles, nous ferons l’envois de billet d’entrée aux événements spéciaux .

- Communiqués de presse

Nous ferons l’envoi d’un communiqué de presse aux principaux médias québécois de votre participation.  Également, nous mentionnerons la participation de votre entreprise lors des communiqués de presse annonçant tout autre événement.

- Engagement de «non-compétition» pour un même champ de compétence

Nous nous engageons à ne pas solliciter une autre entreprise oeuvrant dans le même champ immédiat d’activité que votre entreprise.  Si deux entreprises en pourparler oeuvrant dans le même champ immédiat d’activité manifestent de l’intérêt pour notre projet, nous en informerons les deux parties.

## CATÉGORIE 5  (10 000 $)

- Logo sur le véhicule dans la zone 5

Le logo (couleur au choix) de votre entreprise apposé sur le véhicule solaire dans la zone 5.  Voir le schéma en page 10 pour plus de détails.

- Couleur du véhicule

Vous aurez la possibilité d’avoir notre véhicule peint aux couleurs de votre entreprise, procurant donc un attrait supplémentaire pour votre compagnie.  À noter que les logos des autres partenaires devront demeurer sur le véhicule et seront toujours de couleur blanc.

- Faire connaître l’entreprise

En tant que futur ingénieur travaillant dans diverses entreprises et pays, il devient très profitable de faire valoir le réel potentiel de votre organisation au sein de la grande équipe d’Éclipse II.

- Donner de l’information sur votre entreprise

En tout temps et surtout lors d’exposition, nous transmettons et distribuons de l’information concernant votre entreprise. Ceci avec votre accord ainsi que celui des responsables de l’exposition.

Voici l’information concernant l’emplacement et la dimension des logos des entreprises sur notre véhicule solaire:

Figure 1.0  -  Schéma des zones des logos

Voici les détails sur les logos des entreprises:

| Zone | Largeur | Hauteur | Couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 | 20 cm | 10 cm | Blanc |
| Zone 2 | 20 cm | 15 cm | Blanc |
| Zone 3 | 30 cm | 20 cm | Blanc |
| Zone 4 | 40 cm | 20 cm | Blanc |
| Zone 5 | 60 cm | 30 cm | Au choix |

N.B.  Le logo de l’entreprise est apposé de chaque côté du véhicule solaire.

# La commandite par options

Nous vous offrons les options suivantes:

- Journées de l’entreprise (1 500 $):

Nous vous offrons la possibilité d’obtenir le véhicule pour des fins publicitaires ou pour un événement spectaculaire.  Pour des raisons de sécurité, le véhicule doit cependant demeurer statique.  À noter qu’un maximum de deux entreprises peuvent solliciter cette option.

- Logo sur le gilet (exclusivité - 1 000 $):

Le logo de votre entreprise imprimé sur la manche du t-shirt officiel de l’équipe.  Celui-ci sera vendu au grand public québécois.  Un seul logo figurera sur notre gilet.

- Logo à l’intérieur du véhicule (exclusivité - 500 $)

Le logo de votre entreprise apposé à l’intérieur du véhicule, près du pilote (avant du véhicule).  Les médias et le public demande à voir les systèmes mécaniques et électriques d’un véhicule à énergie solaire.  À noter qu’un seul logo sera apposé dans cette zone.

- Logo sur le casque du pilote (exclusivité - 500 $)

Le logo de votre entreprise apposé sur le casque protecteur du pilote.  Il sera très visible lors des compétitions et démonstrations.  À noter qu’un seul logo sera apposé.

- Logo près du moteur-roue (exclusivité - 250 $)

Le logo de votre entreprise apposé près du moteur-roue (arrière du véhicule).  Ce moteur est très technologique, les médias et le grand public sont donc très intéressé à voir son fonctionnement.  À noter qu’un seul logo sera apposé dans cette zone.

# Annexe

Pour toute correspondance avec l’équipe du véhicule solaire Éclipse II:

|  | Nouvelle adresse JANVIER 97: Équipe du véhicule solaire Éclipse II Département de génie électrique, École de technologie supérieure 1100, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H3C 1K3 Téléphone: (514) 396-8800 poste 8635 Télécopieur: (514) 396-8684 |
| --- | --- |

E-mail:  eclipse@ele.etsmtl.ca

Mise-à-jour!     Site Internet:  http://www.ele.etsmtl.ca/tech/eclipse

Vous pourrez alors communiquer avec les personnes suivantes:

| M. Claude Gervais Étudiant en génie électrique Président de l’organisation | Mme Carinne Côté Étudiante en génie mécanique Groupe des commandites |
| --- | --- |
| M. Jesse Hurkens B. Ing. Vice-président de l’organisation | M. Kamal Al-Haddad, parrain du projet Ph. D., Ing. électronique de puissance Tél.: (514) 396-8800 poste 8874 |
| M. Jean-Pierre Chouinard Étudiant en génie mécanique Responsable du Groupe mécanique | M. Benoît Béliveau Étudiant en génie électrique Responsable du Groupe électrique |

R2C_JA97.DOC

Chiffres en date du 7 janvier 1997.